**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2017 год**

Постановлением администрации муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от **10.02.2017г . №7(б)-п** утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы»

Целью данной программы является повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области.

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Шапошниковский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2017 год.

Расходы бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 4025 тыс.руб., в том числе на реализацию всех муниципальных программ в 2017 году - 3978 тыс. руб., что составило 98,9 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Шапошниковский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 67,6 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы» составили 726 тыс. руб. при запланированных 726 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы» за период 2017 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2017 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования.

Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год равен

|  |  |
| --- | --- |
| 1 : 1  (726,1:726,1) | х 100% = 100% |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год | | | |
|  | план | | факт на 31.12.2017 | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы**»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | | Кол-во | 0 | | | 0 | | Необходимость в проведении установки дорожных знаков улично-дорожной сети в 2017 году отсутствовала. | | |
| 1.2 | | Освещение автомобильных уличных дорог | | Кол-во улиц | 13 | | | 13 | | Освещение производилось за счет средств дорожного фонда | | |
| 1.3 | | Ремонт автомобильной дороги с.Шапошниково ул.Молодёжная 802 м. | | Протяженность м | 0 | | | 0 | | Ремонт указанной автомобильной дороги в 2017г. не планировался | | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы» за 2017 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы» | Администрация МО Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 118 | Х |  | 726,1 | 625,0 | 726,1 | 101,1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.01 | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений» |  | 118 | 0409 | 1700170090 | 726,1 | 625,0 | 726,1 | 101,1 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шапошниковский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2027 годы» |  | **1,0** |